重庆市建筑科学研究院有限公司江南分中心实验室搬迁项目监理

招 标 文 件

招   标   人：重庆市建筑科学研究院有限公司 （盖单位公章）

日  期：2022年2月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1.  总则	12

2.  招标文件	13

3.  投标文件	13

4.  投标	14

5.  开标	15

6.  评标	15

7.  合同授予	15

8.  重新招标和不再招标	15

9.  纪律和监督	16

10.  需要补充的其他内容	16

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）	20

评标办法前附表	20

1.  评标方法	23

2.  评审标准	23

3.  评标程序	23

第四章  合同条款	25

第五章  图纸	53

第六章	投标文件格式	54

一、投标函部分	55

（一）法定代表人身份证明及授权委托书	58

（二）、招标文件确认书	60

（三）、投标函	61

二、资格审查资料	63

（一）法定代表人身份证明及授权委托书	65

（二）投标申请人基本情况表	67

（三）投标人近年承担监理的主要类似工程业绩表	68

（四）拟投入本项目人员汇总表	69

（五）投标截止日投标资格情况	71

（六）其他资料（如果有）	72

## 第一章  招标公告

重庆市建筑科学研究院有限公司江南分中心实验室搬迁项目监理

招标公告

1．招标条件

本招标项目重庆市建筑科学研究院有限公司江南分中心实验室搬迁项目监理， 建设资金来自 业主自筹，项目出资比例为  100%  ，招标人为重庆市建筑科学研究院有限公司  。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1建设地点：重庆市南岸区梨花大道857号重庆市建筑工程职业学院学生实训基地三期。

2.2 建设规模：约5000平米。

2.3监理范围：本次招标范围为按照现行监理规范要求，包括但不限于施工图中的（建筑、结构、给排水、电气、通风空调、电梯、智能化、消防及装饰等在内的所有内容。

2.4监理服务期：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：150日历天，缺陷责任期：24个月。

3．投标人资格要求

3.1本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件和业绩要求：

3.1.1 投标人应具备房屋建筑工程监理乙级及以上资质。

3.1.2 投标人近3年内应有过至少一个不少于3500平方米的公共建筑装饰装修工程监理业绩。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4、招标文件的获取

4.1投标报名时间和方式

凡有意参加投标者，请于2022年2月18日至2022年2月22日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 9:00 时至 12：00 时，下午14：00 时至 17：00 时（北京时间，下同），将报名资料（复印件加盖企业公章）送至重庆市渝中区长江二路221号建科大厦13楼进行投标报名，成功报名后方具备本项目投标资格，未成功报名的投标人参与本项目投标不予受理。

4.2 投标报名需提供的资料（均需加盖公章）：

（1）企业营业执照原件及复印件；

（2）资质等级证书原件及复印件；

（3）单位介绍信或授权书原件；

（4）投标联系人名称、手机、电话、传真、电子邮件等通讯信息。

4.3招标文件的获取：

在重庆市建筑科学研究院有限公司官网（http://www.cqsjky.com/）上直接下载本项目的招标文件、图纸、答疑、补遗等相关资料，不管投标人下载与否，招标人都视为投标人已收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

5、投标截止时间、开标时间和地点

5.1投标文件递交的截止时间2022年2月28日14时00分（北京时间），递交投标文件地点：渝中区长江二路重庆市建筑科学研究院有限公司建科大厦13楼会议室。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、发布媒介

6.1本次招标公告在重庆市建筑科学研究院有限公司官网（http://www.cqsjky.com/）上发布。

7、联系方式

招 标 人：重庆市建筑科学研究院有限公司

地 址： 重庆市建科大厦13楼

邮政编码：400016

联系人：程老师

联系电话：023-63302071

2022年2月17日

## 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招标人：重庆市建筑科学研究院有限公司 地 址：重庆市渝中区长江二路221号 联系人：程老师 电 话：63302071 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 重庆市建筑科学研究院有限公司江南分中心实验室搬迁项目监理 |
| 1.1.3 | 建设地点 | 重庆市南岸区梨花大道857号重庆市建筑工程职业学院学生实训基地三期 |
| 1.1.4 | 建设规模 | 约5000平米 |
| 1.1.5 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.1 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.3 | 监理招标范围 | 本次招标范围为按照现行监理规范要求，包括但不限于施工图中的（建筑、结构、给排水、电气、通风空调、电梯、智能化、消防及装饰等在内的所有内容。 |
| 1.3.1 | 监理服务期 | 从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：150日历天，缺陷责任期：24个月。 |
| 1.3.2 | 监理内容 | 施工阶段的投资控制、质量控制、进度控制、合同管理、信息管理和监理协调工作，以及安全管理方面的法定职责。 |
| 1.3.3 | 监理目标 | 1、投资控制目标：控制在签订的施工合同范围内； 2、进度控制目标：控制在施工合同工期目标内（预计施工合同工期日历天）； 3、质量控制目标：合格； 4、安全监理目标：无重大伤亡事故发生。 |
| 1.3.4 | 监理工作内容 | 投标人应按委托人批准的监理规划和监理细则开展监理工作： 1、批准开工报告，审查承包人各项施工准备工作，经招标人批准后，负责向承包人下达开工令。 2、督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施； 3、审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施和专项安全技术方案并督促实施； 4、编制进度目标控制计划、审查承包商编制的网络进度计划，经招标人批准后组织实施； 5、组织设计交底，图纸会审，审查设计变更； 6、根据施工合同约定，审核承包人提出的分包工程项目及选择分包的单位； 7、编制投资目标控制计划，按招标人的要求及时审核承包人的已完工程量及月进度报表、设计变更、签证、新增内容，签署工程中期付款凭证，经招标人批准后支付； 8、设计变更经设计单位审核、委托人批准后，由投标人发出施工工程变更令；检查工程变更执行情况并作出书面记录； 9、检查施工现场原材料、构配件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况；审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的实物质量和资料，并按规定进行检测和监控，对有疑问的必须进行复测； 10、监督承包人严格按国家有关技术规范、标准和设计文件施工； 11、编制质量目标控制计划，对工程的重要部位督促承包人实施预控措施； 12、与招标人现场代表共同对隐蔽工程进行复验签证，主持工程质量事故的分析及处理； 13、分阶段进行进度控制，及时提出调整意见； 14、对工程承发包合同实施管理，处理合同纠纷和索赔事宜；协调委托人与承包人之间的争议； 15、督促检查安全生产，文明施工； 16、现场监理工程师如实填写监理日志并报总监审核。监理人如实编制监理工作月报、监理工作总结和质检运行报告，报委托人和有关主管部门； 17、督促承包人按合同规定及要求整理施工技术档案资料；认真审核竣工图纸和其他技术文件资料； 18、组织对工程初验，参与工程竣工验收；对施工质量提出评价意见； 19、审核竣工图纸和其他技术文件资料； 20、工程完工后，编制监理工作档案资料和项目监理工作总结； 21、工程完工交验合格后，经招标人批准，向承包人签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书； 22、审查承包人的最终付款申请，经招标人批准后，向承包人签发最终支付证书。 23、严格按照《建筑工程安全施工管理条例》、《安全生产法》和《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）等国家、地方颁布的安全法律、法规开展安全监理工作，认真履行监理的安全责任。 |
| 1.3.5 | 招标文件的获取 | 凡有意参加投标者，报名成功后，在重庆市建筑科学研究院有限公司官网（http://www.cqsjky.com/）上直接下载本项目的招标文件、图纸、答疑、补遗等相关资料，不管投标人下载与否，招标人都视为投标人已收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、资质要求： 投标人必须是独立法人，具有房屋建筑工程监理乙级及以上资质。提供营业执照和资质证书复印件。 2、信誉要求 投标人须自行承诺（格式自拟）投标截止日投标资格情况不得存在下列情形之一： （1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 备注：投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺，并提供“信用中国”网站截图。 3.业绩要求 近三年（合同签订时间2019年1月1日至投标文件递交截止时间止）监理过总建筑面积在3500平方米以上的房屋建筑装饰装修工程项目不少于 1 个。 （提供类似项目业绩的合同协议书复印件） 4、总监理工程师要求 总监理工程师1人，具有建设行政主管部门颁发的国家注册监理工程师注册执业资格证书（注册专业房屋建筑工程），不得有在建项目。 （须提供有效的提供国家注册监理工程师证书、身份证、养老保险缴纳证明复印件）。 5. 其他人员 （1）房屋建筑工程专业监理工程师：1人，不得有在建项目。 （提供国家注册监理工程师证书或重庆市监理工程师岗位证复印件、养老保险缴纳证明复印件） （2）本工程至少配备监理员1人，不得有在建项目。 监理员应具备建设行政主管部门颁发的有效的《监理注册执业证书》、《重庆市监理工程师岗位证书》或《重庆市监理员岗位证书》、养老保险缴纳证明复印件。 备注：1、以上项目班子成员（包括总监理工程师、总监理工程师代表（如有）、专业监理工程师和监理员）须提供养老证明（至少2021年10月至2021年12月以投标单位名义缴纳的养老保险证明）复印件。 2、投标人提供的重庆市监理工程师和监理员岗位证书若为重庆市建设监理协会核发的培训合格证书，无法体现专业类别的，均须另行提供新系统“重庆市建设工程质量监督综合管理信息系统”网页截图；若重庆市监理工程师和监理员岗位证书上显示时间已过期的，同样须另行提供新系统“重庆市建设工程质量监督综合管理信息系统”网页截图来体现有效性。 3、提供总监理工程师、专业监理工程师、监理员无在建项目的情况说明，自行声明，格式自拟。 6. 其他要求 （1）委托代理人： 委托代理人必须为投标人本单位在职人员。 投标人须在投标文件资格审查部分提供投标人为该委托代理人缴纳的2021年10月至2021年12月社保局出具的连续养老保险证明复印件。 特别说明： （1）上述1～5条所需提交的相关证明材料复印件和截图均应加盖投标单位法人章并装入投标文件资格审查部分中。 以上1～5条，有一条不满足，则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）招标人在投标有效期内均有权对投标人提供的以上资料（证明和证件的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，其投标保证金不予退还，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）中标后，中标人须按照渝建发〔2014〕35号、渝建发〔2014〕101号、渝建〔2016〕373号文件要求配置监理人员并确保备案完成。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 招标人不组织，由各投标人自行踏勘。 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.6.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2022年2月25日10时00分前，将疑问电子文档传至此邮箱（邮箱：985477920@qq.com）。所有疑问应匿名提出，不得有反映潜在投标人、攻击性和与本项目招投标活动无关的信息,否则质疑无效，过期不再受理质疑； |
| 1.6.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2022年2月25日18时00分前（北京时间），在《重庆市建筑科学研究院有限公司官网（http://www.cqsjky.com/）发布答疑。 |
| 1.7 | 分包 | 不允许。 |
| 1.8 | 偏离 | 不允许。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 投标文件递交时间及截止时间 | 投标文件递交时间：2022年2月28日13时00分至14时00分（北京时间） 投标截止时间：2022年2月28日14时00分（北京时间） |
| 2.2.2 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标人应随时关注网站上的补遗文件，不管下载与否都视为所有投标人均已知晓有关内容。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标人应随时关注网站上的补遗文件，不管下载与否都视为所有投标人均已知晓有关内容。 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 投标文件由投标函部分、资格审查部分和等二部分组成，格式必须使用招标文件第六章中提供的“投标文件格式”。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 招标文件规定的和投标人认为应该提供的所有材料。 |
| 3.2 | 投标报价 | 1、投标人在合同规定的服务范围和期限内履行驻地监理职责应获得的监理报酬，按照国家发改委、建设部发布《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号文）规定的收费标准，采用直线内插法计算，在此基础上，由投标人结合自身实力和市场行情自主确定报价，中标后不因监理期限如何变化或其他任何原因调整报价。结算时以本项目的经审计的实际建安工程竣工结算金额（如有不同层级审计，以最终审计为准）作为计费额。暂定建安费1300万元，试验设备（仪器）供应商施工部分及设备（仪器）费用均不纳入本项目建安工程费。 2、最高限价比例：以国家发改委、建设部发布《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号文）规定的收费标准的80%为最高限价比例，最高限价为298400元，投标人所报价格不得超过最高限价。 3.投标人的投标价应包括为完成全部监理工作范围内的工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费，监理机构的管理费、税金、利润，交通工具费、检测设备、安全措施费等所有费用。招标人不再另行支付任何费用，投标人也不得与本项目的承包商、材料供应商发生任何经济关系。 4、本工程的专业调整系数为1，工程复杂程度调整系数为1，高程系数1。 5、监理服务费不随实施范围变化、工期延长或缩短等作任何调整。 6、招标人不接受不报价或零报价或负报价的投标文件，否则，该投标文件按否决投标处理。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| 3.4 | 投标保证金 | 无 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 按本须知前附表1.4.1款执行。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.7.1 | 签字或盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或委托代理人在招标文件规定的位置按招标文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.2 | 投标文件份数 | 投标文件由“投标函部分”、 “资格审查资料”共二部分组成： 投标函部分：一式二份，正本一份，副本一份。 资格审查部分：一式二份，正本一份，副本一份。 如投标人中标后，需按照招标人的实际需要提供相应份数的投标文件副本。 |
| 3.7.3 | 装订要求 | 所有投标文件不论使用任何方式进行装订，必须保证投标书装订牢固，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 投标函部分、资格审查部分由投标人自行装订成册。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋使用“投标函部分”袋、 “资格审查部分”袋以及“投标文件”大袋，投标文件袋袋上应分别标明“投标函部分”袋、 “资格审查部分”袋以及“投标文件”大袋等字样，所有投标文件袋均由投标人自备。 2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章。 3.资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章。 4. “投标函部分”、“资格审查部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋封口处加盖投标人单位公章。 5.如果投标文件没有按本条第5款规定密封，该投标文件将被拒绝接收，并原封退还给投标人。“投标函部分”袋、“资格审查部分”袋只为方便投标文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各投标人主动配合，按要求分装。 注：如投标文件较厚，上述各部分投标文件不能装入相应的一个袋中，投标人可按上述要求增加投标文件袋。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 1、应在“投标文件”大袋封套上用A4白纸写明如下内容： 招标人的地址： 招标人名称： (项目名称)投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： |
| 4.2.1 | 递交投标文件地点,注意事项及递交时间 | (1)地点：渝中区长江二路重庆市建筑科学研究院有限公司建科大厦13楼会议室； (2)身份核验人员：招标人； （3）注意事项：在递交投标文件截止时间之前，投标人要求撤回、修改、补充投标文件及资料的，必须向招标人提出书面申请并加盖投标人公章，经招标人同意后方可撤回。 （4）递交时间：见投标须知前附表2.2.1条。 |
| 4.2.2 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：渝中区长江二路重庆市建筑科学研究院有限公司建科大厦13楼会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1.宣布开标纪律； 2.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况并确认； 5. 设有最高限价或者标底的，公布最高限价或者标底；。 6. 开启投标文件顺序：随机开启； 7. 经确认投标文件袋的密封符合要求后，当众开启投标人的投标文件，开投标文件大袋、投标函部分袋，资格审查部分袋，公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案； 8. 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 9. 开标结束。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人按法律法规及相关规定依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.2 | 履约担保 | 1、履约保证金的金额：按中标暂定监理服务费总额10%收取履约保证金。通过电汇或转帐至招标人的指定帐户。 2、中标人在收到中标通知书30日内向招标人缴纳履约保证金。若未按时提交，招标人不予签订合同并有权取消其中标资格。同时招标人将依序确定中标候选人。 3、履约保证金的退还详见合同条款。 |
| 8.1 | 重新招标 | （1）按投标须知第8.1(1)执行； （2）按投标须知第8.1(2)执行； （3）经评审后，如有效投标人不足三个的，需重新招标。 |
| 9 | 需要补充的其他同容 |  |
| 9.1 | 工程结算 | 监理服务收费=收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*高程系数*中标取费比例（本工程的专业调整系数为1，工程复杂程度调整系数为1，高程系数1）。收费基价以本项目的经审计的实际建安工程竣工结算金额（如有不同层级审计，以最终审计为准）作为计费额，按照国家发改委、建设部发布《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号文）规定的收费标准，采用直线内插法计算。试验设备（仪器）供应商施工部分及设备（仪器）费用均不纳入本项目建安工程费。 |
| 9.2 | 投诉处理 | 1.投标人或者其他利害关系人就本项目的评标结果等事项提出异议或投诉的，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，或招标人未答复的，可向行政监督部门投诉。 2.行政监督部门依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《重庆市招标投标活动投诉处理实施细则》（渝发改标[2014]1168号）等法律法规文件处理投诉。 3.投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 9.3 | 低价风险担保 | 1、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标。 2、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。 （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%。 （3）低价风险担保送达招标人的时间：从招标人低价风险担保书面通知送达拟中标人之日起 15 个工作日内，中标人按担保金额向招标人提交低价风险担保；以现金形式提供低价风险担保的，中标人应在规定时间内将现金提交招标人： 以不可撤销的见索即付银行保函提供低价风险担保的，中标人应在规定的时间内将不可撤销的见索即付银行保函提交给招标人重庆市建筑科学研究院有限公司。 （4）中标通知书发出后，第一中标候选人拒不提交或者在约定期限内未按要求提交低价风险担保的，招标人应当撤销中标通知书，并在约定的低价风险担保送达截止之日起3个工作日内将处理结果书面告知中标候选人。 （5）中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。 （6）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。 4、拟中标人或者中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照招标文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，拟中标人或中标人应对超过部分予以赔偿。 5、投标总报价低于最高限价85%的，投标人应在编制投标文件时，在投标函部分中递交低价风险担保缴纳承诺书。承诺书格式详见第八章投标文件格式。 |
| 9.4 | 其他 | 无 |

注：投标人须知前附表与正文不一致的以前附表为准，评标办法前附表与正文不一致的以前附表为准。

### 1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程的监理进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6  本工程建设规模：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  监理招标范围、监理期限、监理内容、监理目标、监理工作内容和招标文件获取

1.3.1  监理招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  监理期限：见投标人须知前附表。

1.3.3  监理内容：见投标人须知前附表。

1.3.4  监理目标：见投标人须知前附表。

1.3.5   监理工作内容：见投标人须知前附表。

1.3.6  本工程招标文件的获取：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程监理的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件要求：见投标人须知前附表；

1.4.2本工程招标人不接受联合体投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的承建人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的承建人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的承建人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的承建人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）两个以上投标人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在本项目中同时投标。否则，两个以上投标人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司的投标文件均按废标处理。

1.5  费用承担

不论投标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本投标活动所涉及的一切费用。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1本工程招标人不组织各投标人进行现场踏勘，由各投标人自行踏勘。

1.9.2投标人及其人员经过招标人的允许，可因踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.9.3如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将尽可能予以支持，但所发生的费用由投标人承担。

1.10  投标预备会

1.10.1  招标人不组织召开投标预备会。

1.10.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标代理机构，以便招标人澄清。

1.10.3  招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11  分包

本工程不允许分包。

1.12  偏离

本工程不允许投标文件对招标文件的要求有偏离。

### 2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款及格式；

（4）图纸；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前匿名要求招标人在奉节县公共资源交易网上对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在奉节县公共资源交易网上澄清，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3  投标人应在招标文件规定的挂网时间内随时关注奉节县公共资源交易网，并及时下载相关澄清内容，不管潜在投标人是否下载，均视为全部知晓，其责任由投标人自行承担。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并在奉节县公共资源交易网上以补遗的形式通知所有潜在投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人应在招标文件规定的挂网时间内随时关注奉节县公共资源交易网，并及时下载相关补遗内容，不管潜在投标人是否下载，均视为全部知晓，其责任由投标人自行承担。

### 3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

投标文件由投标函部分、资格审查资料等二部分组成。

3.1.1投标函部分应包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明及授权委托书

（2）招标文件确认书

（3）投标函

3.1.2资格审查资料应包括下列内容：

（1）营业执照副本复印件

（2）资质证书副本复印件

（3）拟派监理人员汇总表及资格证书

（4）其他资料。

3.2  投标报价

见投标人须知前附表。

3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件，且投标文件中委托代理人的委托期限不得低于投标有效期。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人在中标通知书发出后十日内，向除中标人和中标候选人外的投标人退还投标保证金。合同签订后十日内，向中标人和中标候选人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5  资格审查资料

3.5.1  资格审查资料应严格按照第六章“资格审查资料格式”进行全面地、完整地编写。投标人应提供真实的、有效的、清晰的相应证明资料。经评标委员会认定，凡投标人未按第六章“资格审查资料格式”进行全面地、完整地编写；提供虚假资料或提供的资料相互矛盾；提供的资料模糊不清的；其资格审查将被视为不合格。

3.5.2 资格审查资料应附投标人须知前附表1.4.1条所规定的所有资料的复印件及投标人营业执照副本复印件及其年检合格的证明材料、资质证书副本复印件。

3.6  备选投标方案

招标人不接受投标人的备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关监理期限、投标有效期、监理内容、监理目标、监理工作内容、监理招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字，并加盖投标人法人章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

3.7.4  投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5  投标文件应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封要求见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第  3.7.3  项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5.  开标

5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人未派代表参加开标会议的，其投标文件的有效性不受影响，并视同对整个开标过程认可。否则，将视为投标单位自动弃权。

投标人法定代表人或授权人在评标过程中应保证评标委员会随时质询。若投标人法定代表人或授权人因故不能接受质询，其投标文件仍有效，但应视为投标人已默认评标委员会对缺席的质询所做出的结论。

5.2  开标程序

详投标人须知前附表。

### 6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

### 7.  合同授予

7.1  定标方式

国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评审后，如有效投标人不足三个的，且使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。

8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于三人，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于审批或核准项目的，报经原审批部门批准可以不再招标。

### 9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10.  需要补充的其他内容

10.1限价：详见投标须知前附表。

10.2工程结算：详见投标须知前附表。

10.3监理酬金支付：详见投标须知前附表。

附表一：开标记录表

按如下表格格式执行。

| 序号 | 投标单位名称 | 投标文件密封情况 | 投标报价 | 监理期限 | 投标人签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |

记录人：             招标人：        监标人：

年   月   日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

：（投标人名称）

监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 	年 	月 	日 	时前递交至 	（详细地址） 或传真至	（传真号码）。采用传真方式的，应在		年	月	日	时前 将原件递交至		（详细地址）。

评标工作组负责人：	（签字）

年　月　日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

监理招标评标委员会： 问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 		（签字）

年 	月 	日

## 第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

### 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第 2.1 款进行报价排序，按照本章第 2.2 款进行符合性审查，符合性审查合格的 投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中 标人。 |  |
| 2.1 | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的 顺序排序。在投标函评审前，推送给评标委员会的投标文件不得显示排序。 |  |
| 2.2.1 | 符合性审查 | 取报价排序前 5 名（若实际投标人数量小于规定数量，则全部纳入） 进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审、 投标函部分及经济部分评审。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成 为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 总监理工程师资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他主要人员要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.2.3 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第 3.7 款的要求（不含投标函部分）。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。 |

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险。 |
| 2.2.4 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。） |
|  |  | 实质性要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定。 符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和 条件（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标 文件格式）。 本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违 反招投标相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.5 | 投标函部分及 经济部分评审标准 | 投标函部分的格式 | 符合第二章“投标人须知”第 3.7 款的要求。 |
|  |  | 投标函部分的签名盖章 | 投标函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，要求加盖单位法人章的，应加盖投标人的单位印章。 |
|  |  | 监理服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标总报价 | 1.符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定。 2.投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标报价算术错误修正 | 符合第三章“评标办法”第 3.2.3 项规定。 |
| 3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。在投标函部分及经济部分评审前，推送给评标委员会的投标文件不得显示排序。 2.根据本章第 2.2 款约定进行符合性审查。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评标委员会对剩余投标文件继续按上述第 2 条进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有投标文件。 4.因评标委员会作否决投标处理，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委 员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 |  |

### 1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

### 2.  评审标准

2.1报价排序标准 见评标办法前附表。

2.2符合性审查标准 按评标办法前附表约定的投标单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：技术部分评审（如有）、资格评审、形式评审、响应性、投标函部分及经济部分评审。

2.2.2A 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.2.2B 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.2.3 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2.5 投标函部分及经济部分评审标准：见评标办法前附表。

### 3.  评标程序

3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。在投标函部分及经济部分评审前，推送给评标委员会的投标文件不得显示排序。

3.2符合性审查

3.2.1评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。符合性审查顺序：技术部分评审（如有）、资格评审、形式评审、响应性、投标函部分及经济部分评审。

勾选技术部分评审的，符合性审查应首先进行技术部分审查，再按照资格、形式、响应性、投标函部分及经济部分的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件将被否决：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）投标文件中大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；

（2）投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）投标文件中的总价与由单价计算出的总价不一致时，由评标委员会作否决投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正 3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件A：废标条件

废标情况一览表

一览表废标条件之外的，评标委员会不得判为重大偏差（废标）。

- 未提供投标人法定代表人身份证明或法定代表人签署的授权委托书的；

- 投标文件项目名称不准确，未按招标文件要求封装、签字或盖章的；

- 投标人资质证书、营业执照不齐全的；

- 总监理工程师资格不符合招标文件要求的，专业监理工程师、监理员不符合招标文件要求的；

- 投标人未按招标文件规定方式缴纳足额投标保证金的；

- 投标人的投标报价超过最高限价的；

- 投标文件未按招标文件第二章3.7.4条规定提供正副本；

- 不符合评标办法第2.1项规定内容的；

- 投标人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价的，不接受专家修正价格、澄清、说明、补正的；

- 国家法律法规有明确规定的其他废标情形。

## 第四章  合同条款

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：                                        ；

2. 工程地点：                                        ；

3. 工程规模：                                        ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：           。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：                            （¥        ）。

包括：

1. 监理酬金：                                 。

2. 相关服务酬金：                            。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：                           。

（2）设计阶段服务酬金：                           。

（3）保修阶段服务酬金：                           。

（4）其他相关服务酬金：                           。

六、期限

1. 监理期限：

自       年   月   日始，至       年   月   日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（2）设计阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（3）保修阶段服务期限自      年   月   日始，至      年   月   日止。

（4）其他相关服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执

份。

委托人：   （盖章）        监理人：   （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人或其授权       法定代表人或其授权

的代理人：（签字）        的代理人：（签字）

开户银行：                    开户银行：

账号：                         账号：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.1  解释

1.1.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /      。

1.1.2 约定本合同文件的解释顺序为：

1.协议书；

2.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

3.合同专用条件；

4.合同通用条件；

5.中标通知书；

6.本项目招标文件及答疑补遗文件；

7.监理投标书。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：本次招标范围为按照现行监理规范要求，包括但不限于施工图中的（建筑、结构、给排水、电气、通风空调、电梯、智能化、消防及装饰等在内的所有内容。

2.1.2 监理工作内容还包括：除通用条款2.1.2中约定的监理工作内容外，还包含以下内容：

（1）审查承包人各项施工准备工作；

（2）审查承包人的施工管理制度、质量、安全保证体系、安全文明施工措施及专项安全技术方案等并督促实施；

（3）项目开工前7日内，编写项目的投资、质量、工期、合同和信息管理、安全管理的控制计划、实施细则并提交至委托人；

（4）审查承包人编制的进度计划并核查其对施工进度计划的调整，经委托人批准后组织实施；

（5）编制投资目标控制计划，审核承包人的已完工程量及月进度报表，签署工程中期付款凭证并报委托人签发，对实际付款与投资计划实行动态控制；

（6）检查施工现场原材料、构配件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况；审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的实物质量和资料，并按规定进行检测，对有疑问的必须进行复测；

（7）与委托人现场代表共同对隐蔽工程进行复验签证，主持工程质量事故的分析及处理；

（8）监理人在现场对任何工程内容进行收方时，需严格按照施工图设计的工程量进行收方，除非该工程内容发生了变更；

（9）编制监理工作月报、监理工作总结，报委托人并根据需要报有关主管部门；

（10）经委托人同意后签发变更指令；

（11）工程完工交验合格后，经委托人批准后，向承包人签发交工验收证书；审查承包人的最终付款申请，经委托人批准后，向承包人签发最终支付证书；

（12）组织各方对施工中的问题进行协调和沟通，保证施工进程按照委托人的要求进行，并根据协调和沟通情况制作由各方（或合法授权人）签署的书面备忘或纪要，并留存外提交各方；

（13）缺陷责任阶段：①督促承包人认真执行缺陷责任期的工作计划；②检查甩项项目完成情况并及时进行验收； ③对工程使用中出现的缺陷及时调查其原因，确定相应责任和整改方案，并督促承包人进行修整； ④经委托人批准后，签发工程缺陷责任终止证书  。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）与本工程有关的所有国家现行及重庆市现行的工程建设法规及标准、建安工程质量检验评定标准及施工验收规范等；

（2）本合同、本工程施工合同及委托人签订的与本工程有关的其他建设合同；

（3）合法的施工图、预算，经委托人认可的设计变更文件；

（4）施工期间公布的与本工程有关的规范、标准及政府有关部门颁布的有关规定。

2.2.2 相关服务依据包括：《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）、 经委托人审批通过的监理规划及监理实施细则 。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1 更换监理人员的其他情形：  除通用条款约定的情况外，按委托人要求执行。

（1）因不认真履行岗位职责，违规违法，致使建设项目出现重大质量问题和安全隐患；

（2）被监督管理部门责令撤换、注销上岗证件等原因不宜继续担任现场监理工作的；

（3）因身体原因无法坚持施工现场管理工作并持有县级以上医院出具的证明的；

（4）本人因违法犯罪被公安机关和相关部门受审羁押的；

（5）因工作合法调动在另外一个企业注册，不能在本单位执业的；

（6）人员技术、能力达不到委托人要求的；

（7）不可抗力因素。

因上述原因需要更换项目人员的，应取得委托人的书面同意。更换后的项目人员需提供半年及以上的以监理人单位名义为其缴纳的社保及劳动合同，并做好项目情况交底、工作交接、岗位培训（包括但不限于安全培训、岗位技术培训等），因更换人员导致监理人违约的，委托人有权要求监理人承担违约责任。

2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围：a.按施工合同约定参与本工程的某些非主体部分的分包审核事宜，并提出合理化建议；b.工程使用材料和施工质量的检验权；c.工程进度的检查、监督权；d.征得委托人书面同意后发出变更指令权；e.征得委托人书面同意后签发本工程开工令、暂停令和复工令；f.征得委托人书面同意后索赔处置权；g.征得委托人书面同意后发出询价指令权；h.工程款支付的审核和签认权 。

2.4.2 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：   按通用条款执行         。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： a.于开工前7日内提交两份监理规划及监理实施细则至委托人；b.于每月22日（服务时间为上月19日至本月20日）提交两份监理月报至委托人；c.专项报告按委托人要求提供；d.其他应监理人提交的资料按委托人要求执行。

2.6 使用委托人的财产

委托人不提供任何供监理人使用的财产。

3. 委托人义务

3.1 委托人代表

委托人代表为：    /        。

3.2 答复

委托人同意在3天（确认类）/5天（批准类）/7天（决策类） 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

监理人违约除应向委托人支付违约金以外，还应向委托人赔偿由此产生的经营损失、诉讼费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

4.2 委托人的违约责任

4.2.1 委托人逾期付款利息按下列方法确定：不采用。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：    /   ，比例为：    /  ，汇率为：    /  。

5.2支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应说明截止当期已付款总额，当期应付款总额等。

5.3 支付酬金

5.3.1、在约定的监理服务期内，暂定：       元（¥     ）。参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号）文件规定计算，其中专业调整系数为1，工程复杂程度调整系数为1，高程调整系数为1， 监理报酬结算金额=本监理工程经审计的实际建安工程竣工结算金额（如有不同层级审计，以最终审计为准）对应的收费基准价（采用直线内插法）×     %。过程中监理费用支付依据为暂定监理费，暂定监理费以1300万元为计费额，试验设备（仪器）供应商施工部分及设备（仪器）费用均不纳入本项目建安工程费。

监理服务费不随实施范围变化、工期延长或缩短等作任何调整。不因人工费涨跌、物价波动、汇率浮动、国家或地方政府法律法规变动、国家或地方政府相关部门发布的任何调价文件而调整。

监理服务费已包含竣工验收后办理结算、决算审计等阶段对应监理工作服务费用，办理竣工验收、结算和决算审计的监理工作时间不受建设监理工期的影响，不因此另行调整监理服务费。

5.3.2、监理报酬的支付方式：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 完成建安30% | 支付至合同暂定金额的30% |  |
| 第二次付款 | 完成建安50% | 支付至合同暂定金额的50% |  |
| 第三次付款 | 竣工验收合格 | 支付至合同暂定金额的80% |  |
| 第四次付款 | 结算审计完成 | 支付至结算监理费的95% |  |
| 第五次付款 | 缺陷责任期满14天内 | 支付至结算监理费的100% |  |

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：委托人及监理人法定代表人或其委托的代理人签字并盖单位章后生效。

6.2 变更

6.2.1 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：本合同无附加工作酬金。

6.2.2 正常工作酬金增加额按下列方法确定：本工程无正常工作酬金增加额。

6.2.3 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

若因监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其恢复监理业务的工作及善后工作所产生的一切费用，均由监理人承担；由此给委托人造成的所有损失，由监理人负责赔偿。

7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交 本项目行业主管部门 进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2）  种方式：

（1）提请    /    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 委托人所在地 人民法院提起诉讼。

## 第五章     图纸

施工图纸包括：

1、施工图（本次招标暂不提供图纸）。

## 第六章	投标文件格式

### 一、投标函部分

（项目名称）招标

投标文件

（投标函部分）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年  月  日

目  录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）招标文件确认书

（三）投标函

#### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：  	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	身份证号码：	  性别：

年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）   的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位公章）

年 月 日

授权委托书

致：         （招标人）

本授权委托书声明：我   （姓名）   系   （投标人）   的法定代表人，现授权  （单位名称）    的   （姓名）   为我公司委托代理人，以本公司的名义参加      （招标人）   的     （项目名称）       项目招标的投标活动。委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托期限：  	。

委托代理人无转委托权。特此委托。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：            （盖单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 　　日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。

#### （二）、招标文件确认书

致：               （招标人名称）

我单位参加                 项目的投标，对贵单位发出的该工程招标文书及其相应的补遗资料、书面通知等全面内容予以确认，并按其要求提交投标文件。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

#### （三）、投标函

招标人：

1、根据你方拟建项目                            （项目名称）的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程图纸说明及有关文件后，结算时以本项目的经审计的实际建安工程竣工结算金额（如有不同层级审计，以最终审计为准）作为计费额，按照国家发改委、建设部发布《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号文）规定的收费标准，采用直线内插法计算，我方愿以收费标准的      %为投标报价，暂定监理服务费      元，作为完成本项目招标范围内所有工程内容施工及保修阶段的监理工作，试验设备（仪器）供应商施工部分及设备（仪器）费用均不纳入本项目建安工程费。

2、我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清或者修改文件。

3、一旦我方中标，我方的监理服务期以独立的施工标段按施工合同工期进行计算，缺陷责任期为24个月。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、若我方中标，我方承诺派驻本项目施工现场的总监理工程师为           ，并由我方独立组织实施，不存在挂靠行为。若总监理工程师不到位，擅自更换，或出现挂靠行为，我方自愿取消中标人资格，并承担相应责任，并赔偿由此给招标人带来的经济损失。

6、除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

投标人：                                 （盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：          电话：          传真：

日    期：       年          月          日

（三）低价风险担保缴纳承诺书

（投标报价低于招标项目最高限价的85%时采用）

（招标人名称）：

我公司    （投标人名称）参加了你公司     （项目名称）的投标。我公司投标报价低于最高限价的85%，若获得中标资格，我公司承诺按照招标文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的缴纳方案，承诺如采用保函形式缴纳低价风险担保，保函的格式和内容符合招标文件的要求。否则，我公司愿承担招标文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

投 标 人：            （盖单位法人章）

法定代表人：            （签字或盖章）

年   月   日

### 二、资格审查资料

（项目名称）招标

投  标  文  件

（资格审查部分）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年  月  日

目  录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）拟投入本项目人员汇总表

（四）承诺

（五）信用报告

（六）其他资料

#### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标项目名称：

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名：   	身份证号：	性别：

年龄：    	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托　 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

#### （二）投标申请人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业监理资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表附投标人营业执照、资质证书等材料复印件。

#### （三）投标人近年承担监理的主要类似工程业绩表

| 工 程 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 地 点 |  |  |  |
| 业 主 名 称 |  | 合同签订时间 |  |
| 业主联系电话 |  | 竣工时间 |  |
| 总监理工程师 |  | 合同总价 |  |
| 工程基本情况及监理情况概述 （注：一个项目一张表） |  |  |  |

附监理合同扫描件。

#### （四）拟投入本项目人员汇总表

拟投入本项目人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：按投标人须知前附表要求提供相关证明材料的复印件。

拟派主要监理人员简历表（附相应证件）

| 姓 名 |  |  | 出生日期 |  | 技术职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  | 专 业 |  | 拟担任职务 |  |  |
| 现在的工作（监理工程名称及专业等）： |  |  | 业主名称 |  |  |  |  |
|  |  |  | 业主的地址 |  |  |  |  |
|  |  |  | 担任的职务 |  |  | 联系人 |  |
|  |  |  | 电话 |  |  | 传真 |  |
| 从 | 到 |  | 单位 / 项目 / 规模 / 职务 /监理工作的经验/获奖情况 |  |  |  |  |

#### （五）投标截止日投标资格情况

与投标人须知前附表1.4.1条一致。

#### （六）其他资料（如果有）